新疆维吾尔自治区重点项目管理办法

（征求意见稿）

第一条 为规范自治区重点项目的管理，充分发挥重点项目对全社会固定资产投资的牵引带动作用，根据《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》等相关法律法规，结合自治区实际，制定本办法。

第二条 本办法所称重点项目，是指在自治区行政区域内对国民经济和社会发展具有重大影响的基础性、战略性、前瞻性的建设项目。主要包括但不限于以下类型：

（一）国家在自治区行政区域内布局的重大项目；

- （二）水利、交通、能源、信息等重大基础设施项目；

- （三）有利于推动经济结构优化升级的重大产业项目；

- （四）对社会发展有重要影响的重大民生项目；

- （五）其他重大建设项目。

第三条 重点项目的确定和实施应当遵循下列原则：

- （一）突出重点，量力而行；

- （二）项目建设与环境保护、资源节约并重；

- （三）促进区域经济协调发展；

- （四）促进经济与社会协调发展。

第四条 自治区重点项目按建设时序分为续建项目、新建项目和储备项目三大类，其中：续建项目是已开工建设且进展顺利的项目；新建项目是前期手续基本完备，且在当年具备开工条件的项目；储备项目是各项前期工作已取得实质性进展且正在积极推进，力争当年开工建设的项目。

第五条 重点项目年度计划于每年年初确定，并按下列程序办理：

（一）自治区有关部门和地、州、市发展改革部门按本办法第二条规定的类型和第三条规定的原则，对本部门、本地区的基本建设项目进行平衡后，向自治区发展改革部门提出列为重点项目的申请；

（二）自治区发展改革部门根据申请进行综合平衡，提出自治区重点项目年度计划；

（三）自治区重点项目年度计划于一季度上报自治区人民政府审定。

第六条 重点项目必须严格遵守基本建设程序。申报重点项目，需提供以下资料：

- （一）项目名称、法人（建设单位）

- （二）建设地点、建设规模及主要建设内容；

- （三）总投资及年度计划投资；

- （四）建设进度及前期工作进展情况；

- （五）审批、核准（备案）情况；

- （六）其他有关资料。

第七条 重点项目实行自治区发展改革部门负责综合管理和有关部门、地区分级管理的制度。重点项目日常管理工作，按下列规定执行：

（一）中央项目，由自治区发展改革部门会同自治区有关部门和地、州、市发展改革部门协助国家有关部门负责；

（二）自治区直属项目，由自治区行业主管部门负责；

（三）地、州、市项目，由地、州、市发展改革部门负责。

自治区重点项目在实施中涉及重大问题时，由自治区发展改革部门会同自治区有关部门和地、州、市协调解决。难以解决的，由自治区发展改革部门组织拟定解决方案，提请自治区人民政府决定。

- 第八条 重点项目所在地的人民政府（行政公署）负责重点项目的征地、拆迁、安置等工作。

- 第九条 重点项目的建设资金，各有关部门和金融机构应给予优先安排。鼓励并积极支持符合条件的重点项目争取中央预算内资金、使用专项债券、发行企业债券等。

- 自治区重点项目实行前期工作联席会议制度，各成员单位依据职责实行最大程度函告审核、最快速度并联审批、最优限度容缺受理，加快推进自治区重点项目前期工作，优先保障自治区重点项目建设的用地、用林、用能、环评等要素需求。各级发展改革部门应当建立相关部门参与的重点项目联席会议制度，分析和研究解决重点项目建设遇到的困难和问题，推进重点项目建设顺利实施。

第十条 重点项目建设单位应严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制等制度。

- 第十一条 重点项目建设单位应当按照审批、核准（备案）的建设规模、标准、概算组织实施。因特殊情况确需扩大或者缩小建设规模、提高或者降低建设标准以及调整项目概算的，应当报原审批、核准（备案）部门批准。

第十二条 重点项目所需的外部配套工程，重点项目建设单位应当在项目前期工作阶段与有关方面签订协议，明确责任和义务，做到配套工程与重点项目同步建设。

第十三条 重点项目建设单位要确保重点项目的建设质量和建设进度，提高投资效益。并按照有关规定和要求，及时向自治区发展改革部门报送项目建设情况。

第十四条 重点建设项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料供应单位，应当依照合同的约定，优先组织资金、人员、设备和技术力量投入项目建设，严格履行合同。

第十五条 交通运输、通信、供电、供水、供热、供气等单位应当优先保证自治区重点建设项目建设的需要，按照合同的约定及时履行义务。

第十六条 重点项目在建设过程中所涉及的收费有相应减免政策出台时，各级有关部门应及时予以减免。任何单位和个人不得违反国家和自治区相关规定向重点项目收费、罚款和摊派。

第十七条 审计机关依法对重点项目的资金来源、使用状况以及竣工决算进行审计。重点项目建设单位、有关设计、施工、监理等相关方应当积极配合。

第十八条 重点项目实行动态管理，视重点项目的实施情况，每年二、三季度可对自治区重点项目年度计划进行动态调整。

第十九条 重点项目建设单位在重点项目申报中弄虚作假，未严格执行招标投标、工程监理、环境保护、安全生产、竣工验收和财务管理等法律法规和制度，未按时筹措自筹资金影响重点项目建设进度，虚报、瞒报、篡改、拒报重点项目有关信息或者不及时报送重点项目信息的，由重点项目主管部门或者其他主管部门按照职责责令改正；情节严重的，予以通报批评，对直接负责的主管人员和其他责任人员进行约谈。

第二十条 严禁挪用、截留重点项目资金。违反规定的，由审计机关、财政机关追还被挪用、截留的资金，予以通报批评，并提请有关行政主管部门对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法给予政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十一条 勘察、设计、施工、监理、设备材料供应、交通运输、通信、供电、供水、供热、供气等单位，未按照合同的约定及时履行义务，严重影响重点项目建设的，应当依法承担违约责任，并按照有关规定记入信用记录。

第二十二条 自治区重点项目出现重大质量、安全责任事故以及违反国家和自治区有关法律法规造成恶劣影响的，取消其重点项目资格。

第二十三条 扰乱重点项目建设、生产经营秩序，致使其不能正常进行的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 每年度末自治区发展改革部门将对地、州、市人民政府以及自治区有关部门在推进重点项目工作及成效等方面进行综合评定。依照综合评定结果，以由高到底的排序，对各地、各部门下一年度的重点项目计划、中央预算内资金安排以及前期费拨付等予以统筹考虑。

第二十五条 本办法由自治区发展改革委负责解释，自发布之日起施行，有效期5年。《新疆维吾尔自治区重点建设项目管理暂行办法 》（新政办发〔2018〕79号）同时废止。