附件
重大项目社会稳定风险评估指标体系参考表

	评估
内容
	指标
	分值（带●为一票否决）

	合法性

（15）
	规划政策符合性
	项目是否符合经济社会发展规划、区域规划、专项规划、产业政策或其他调控政策（●）

	
	审批主体合法性
	各前置要件的审批机关、项目审批机关是否具有法定权限（●）

	
	审批程序合法性
	审批的内容和程序是否符合法律法规规定（●）

	合理性

（30）
	社会参与度
	受影响居民对项目的了解程度：绝大部分居民有所了解（2）；少部分居民有所了解（1）；只有个别居民了解（0）

	
	项目的社会影响
	项目造成的失业人数：未造成或造成极少数居民失业（2）；造成少量居民失业（1）；造成大量居民失业（0）

	
	
	项目引起的居民收入变化程度：项目未引起或引起极少数居民收入轻微下降（2）项目引起少量居民收入显著下降（1）；项目引起大量居民收入显著下降（0）

	
	
	项目可能造成的交通风险：项目引发交通拥挤或中断的概率低（1）；项目引发交通拥挤或中断的概率高（0）

	
	
	项目引起的流动人口增加程度：项目引起少量流动人口增加（1）；项目引起大量流动人口增加（0）

	
	
	公共活动空间满意度：大多数居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大多数居民反对（0）

	
	
	绿化设施变化满意度：大多数居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大多数居民反对（0）

	
	
	废气、噪声、粉尘等污染影响度：大多数居民满意（3）；少部分居民满意（1）；大多数居民反对（0）

	
	补偿标准、安置 方案满意度
	拆迁方案满意度：大部分居民满意（4）；少部分居民满意（2）；大部分居民反对（0）

	
	
	补偿标准满意度：大部分居民满意（5）；少部分居民满意（2）；大部分居民反对（0）

	
	
	补偿资金到位情况满意度：大部分居民满意（5）；少部分居民满意（2）；大部分居民不满意（0）

	可行性

（25）
	项目与当地经济社会发展水平的适应度
	适应程度高（3）；适应程度低（1）；基本不适应（0）

	
	资金筹措和保障方案
	资金筹措和保障方案的可行性：完全可行（3）；基本可行（1）；不可行（0）

	
	项目支持度
	部门支持度：完全支持（2）；有部分部门不支持（1）；大多数部门不支持（0）

	
	
	基层支持度：完全支持（4）；有部门不支持（2）；大多数不支持（0）

	
	
	居民支持度：大部分居民理解支持（5）；少部分居民理解支持（2）；大部分居民反对（0）

	
	公共配套服务满意度
	商业设施满意度：大部分居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大部分居民反对（0）

	
	
	教育设施满意度：大部分居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大部分居民反对（0）

	
	
	医疗设施满意度：大部分居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大部分居民反对（0）

	
	
	社区建设满意度：大部分居民满意（2）；少部分居民满意（1）；大部分居民反对（0）

	可控性

（30）
	社会反应度
	信访发生程度：未发生（8）；发生零星上访（4）；发生大规模上访、集访（●）

	
	
	群体性事件发生情况：未发生（8）；发生小规模群体性事件（3）；发生重大、特大群体性事件（●）

	
	舆论反应度
	社会民意调查情况：社会民意支持度高（3）；社会民意支持度低（1）；引发大规模社会负面影响（0）

	
	
	互联网反应度：基本没有负面舆论（3）；引发少量负面舆论（2）；引发大量负面舆论（0）

	
	风险可控度
	社会风险预防和化解工作充分度：制定了社会矛盾预防和化解 措施以及应急处置预案（5）；未制定相关措施和预案（●）

	
	
	宣传解释工作充分度：宣传解释和舆论引导工作充分（3）；未开展宣传解释和舆论引导工作（0）


注：1、本指标体系表为参考表，评估单位可根据项目的实际情况进行调整；

2、指标中做标记的指标为一票否决，即只要该指标不合格即认为存在高风险；

3、本指标体系采用得分法计分，分值越高说明风险越小；

4、采用本指标体系的得分风险等级划分建议为：80分以上为低风险；60-79分为

中风险；60分以下为高风险。
  抄送：自治区党委政法委、社会工作部。

自治区发展改革委办公室                    2026年1月8日[image: image1.png]


[image: image2.png]


印发



