附件

新疆维吾尔自治区可再生能源电价附加补助

资金转移支付2022年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，自治区发展改革委组织有关地、州、市发展改革委开展了自治区可再生能源电价附加补助资金2022年度绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）补助资金预算下达情况和绩效目标情况

1.补助资金预算下达情况

2021年10月，财政部《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》（财建〔2021〕346号），下达我区可再生能源电价附加补助资金预算1897万元，用于太阳能发电补助。2021年12月，自治区财政厅下发《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》（新财建〔2021〕213号），下达我区可再生能源电价附加补助资金预算1897万元，支出功能为太阳能发电补助。

2.绩效目标情况

新财建〔2021〕213号随文下达我区可再生能源电价附加补助资金绩效目标情况如下:

| 专项名称 | 可再生能源电价附加补助资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部 |  | 省级财政部门 | 自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 自治区发改委、能源局 |  | 具体实施单位 | 新疆风能有限责任公司、新疆中兴能源有限公司、新疆华电喀什二期发电有限责任公司、大唐巴州能源有限公司、龙源阿拉山口风力发电有限公司、龙源托里风力发电有限公司 |
| 资金情况 | 年度资金 | 1897万元 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 1897万元 |  |  |
|  | 地方资金 | 0 |  |  |
| 年度总 体目标 | 1.增加可再生能源消纳； 2.降低能源领域碳排放。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目数量 | 8个 |
|  |  | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目规模 | 0.94841万千瓦 |
|  |  | 质量指标 | 补贴标准计算是否符合政策 | 是 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 | 是 |
|  |  | 生态效益 指标 | 非化石能源电量比重 | 稳步提升 |
|  |  |  | 二氧化碳减排 | 稳步提升 |
|  | 满意度 指标 | 用户满意度指标 | 无电地区电力用户满意度 | ≥95% |

（二）自治区资金安排、分解下达情况

国家下达我区可再生能源电价附加补助资金1897万元，新财建〔2021〕213号将补助资金进一步分配至各项目，明细如下：

| 地（州、市） | 项目名称 | 装机容量 （万千瓦） | 提前下达2022年补贴资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 补贴标准 |  | 0.2元/千瓦 |
|  | 合计 | 0.94841 | 1897 |
| 乌鲁木齐市 | 新疆风能公司哈密、巴州尉犁中德风电场二期0.2896MW公共独立系统 | 0.00983 | 20 |
| 克州 | 新疆中兴能源喀什叶城中兴能源新疆喀什无电人口覆盖集中式电站项目1.64MW发电工程 | 0.164 | 328 |
|  | 新疆中兴能源克孜勒苏乌恰中兴能源新疆克州无电人口覆盖集中式电站项目1.97MW发电工程 | 0.197 | 394 |
| 喀什地区 | 新疆华电喀什二期发电有限责任公司新疆维吾尔自治区光伏独立供电工程0.23MW发电工程 | 0.023 | 46 |
| 巴州 | 大唐巴州无电地区电力供电项目建设光伏独立系统 | 0.045 | 90 |
| 博州 | 龙源博州无电地区独立光伏供电工程 | 0.027056 | 54 |
| 塔城地区 | 龙源塔城地区无电地区独立光伏供电工程 | 0.482524 | 965 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

2022年度中央下达新疆可再生能源电价附加补助总预算资金1897万元，资金到位地方财政1897万元，到位率100%，均于2021年10月，由财政部《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》（财建〔2021〕346号）下达，用于我区可再生能源独立系统发电项目补贴。

2.项目资金执行情况

截至2023年4月9日，2022年可再生能源电价附加补助资金1897万元，相关企业已形成支出1843万元。资金执行率97.15%。具体如下:

新疆风能公司20万元，已形成支出20万元，资金执行率100%。

新疆中兴能源公司722万元，已形成支出722万元，资金执行率100%。

新疆华电喀什二期发电有限责任公司46万元，支出金额为46万元，资金执行率100%。

大唐巴州能源有限公司90万元，已形成支出90万元，资金执行率100%。

龙源阿拉山口风力发电有限公司54万元，支出金额为0元,资金执行率0。

龙源托里风力发电有限公司965万元，支出金额为965万元，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金由自治区财政厅具体负责管理，已拨付至相关地州财政局，按照财政部《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》，在项目资金拨付和使用过程中，相关地州能够遵循专项资金的拨付程序，认真审核相关材料和手续，根据项目运维支出情况拨付资金，确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，做到了专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况

通过拨付2022年可再生能源电价附加补助资金，满足了我区无电地区公共可再生能源独立系统项目运维需求,增加了可再生能源消纳，降低了能源领域碳排放。

（四）绩效指标完成情况

根据财建〔2021〕346号和新财建〔2021〕213号下达的区域绩效目标，数量指标中支持公共可再生能源独立系统项目数量8个、公共可再生能源独立系统项目规模为0.94841万千瓦，自治区实际完成8个、0.94777万千瓦，完成率99.93%。具体完成情况如下:

| 总体 目标 | 下达情况 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总 体目标 | 1.增加可再生能源消纳； 2.降低能源领域碳排放。 |  |  |  | 1.增加可再生能源消纳； 2.降低能源领域碳排放。 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目数量 | 8个 | 8个 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目规模 | 0.94841万千瓦 | 0.94777 万千瓦 | 因新疆风能公司部分供电区域被大电网覆盖，可再生能源独立系统项目规模减少0.00064万千瓦 |
|  |  | 质量 指标 | 补贴标准计算是否符合政策 | 是 | 是 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 | 是 | 是 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 非化石能源电量比重 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
|  |  |  | 二氧化碳减排 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 用户满意度指标 | 无电地区电力用户满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）未完成数量指标

经自评，我区偏离的绩效指标为:新财建〔2021〕213号下达支持公共可再生能源独立系统项目规模指标0.94841万千瓦，实际完成0.94777万千瓦，完成99.93%。未完成原因为，新疆风能公司部分供电区域被大电网延伸覆盖，部分电站停止运行，可再生能源独立系统项目实际运行规模减少0.00064万千瓦。

（二）未完成资金执行指标

新财建〔2021〕213号下达我区可再生能源电价附加补助资金预算1897万元，资金到位率100%；相关企业形成支出1843万元，资金执行率97.15%。部分资金未使用原因为，受疫情影响，2022年龙源博州无电地区独立光伏供电工程未开展公共可再生能源独立系统项目运维工作，下达博州可再生能源电价附加补助资金54万元已拨付至阿拉山口市财政局，龙源阿拉山口风力发电有限公司未及时申请资金拨付。

下一步，我区将根据无电地区用户实际需求，进一步敦促项目企业做好相关服务，不断提高无电地区用户满意度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对于绩效自评发现的博州预算执行率低的问题，我们将会同财政部门，继续推动项目企业进行有序维护、更换设备、定期巡检，切实将补助资金及时用于保障无电地区居民正常用电。

二是根据财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，自治区财政厅会同自治区发展改革委将做好评价结果公示公开工作，广泛接受社会监督。

- 其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财会监督中未发现问题。

附表：可再生能源电价附加补助转移支付绩效目标自评表

附表

可再生能源电价附加补助转移支付

绩效目标自评表

| 转移支付（项目）名称 | 2022年可再生能源电价附加补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区发改委 |  |  | 资金使用单位 |  | 新疆风能有限责任公司、新疆中兴能源有限公司、新疆华电喀什二期发电有限责任公司、大唐巴州能源有限公司、龙源阿拉山口风力发电有限公司、龙源托里风力发电有限公司 |  |  |
| 资金投入情况 |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 1897 | 1843 |  | 97.15% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 1897 | 1843 |  | 97.15% |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 下达及时性 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 执行准确性 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 较好 |  |  | 无 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目数量 |  | 8个 |  | 8个 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持公共可再生能源独立系统项目规模 |  | 0.94841万千瓦 |  | 0.94777 万千瓦 | 因新疆风能公司部分供电区域被大电网覆盖，可再生能源独立系统项目规模减少减0.00064万千瓦 |
|  |  | 质量指标 | 补贴标准计算是否符合政策 |  | 是 |  | 是 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善无电地区用电条件 |  | 是 |  | 是 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 非化石能源电量比重 |  | 稳步提升 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  | 二氧化碳减排 |  | 稳步提升 |  | 稳步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 用户满意度指标 | 无电地区电力用户满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  |
| 说明 | 受疫情影响，2022年龙源博州无电地区独立光伏供电工程未开展公共可再生能源独立系统项目运维工作，下达博州可再生能源电价附加补助资金54万元已拨付至阿拉山口市财政局，龙源阿拉山口风力发电有限公司未及时申请资金拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |