“投资暖冬”专项行动—巴州“早谋划”“早落实”奏响项目建设的“奋进曲”

新春伊始，万象更新。当人们还沉浸在蛇年春节的喜庆氛围中时，巴州三峡若羌6×66万千瓦火电、和静抽水蓄能电站、库尔勒华美胜地酒店、博湖县燃气管网更新改造等项目施工现场已是一片热火朝天的繁忙景象，处处涌动着大干快上的澎湃激情，奏响了项目建设的“奋进曲”，以实际行动诠释“人勤春来早”。

在谋划上做到早部署。摸清底数，掌握投资增长点。2024年11月份，巴州提前部署，形成2025年“三个一批”项目833个，总投资5000亿元以上，年度计划投资超千亿，将年度目标项目化、项目任务清单化、清单任务节点化，确保责任到部门、落实到县市、细化到项目，推动项目“建设一批、开工一批、储备一批”良性循环。紧扣政策投向，储备政府投资项目。按照中央预算内、超长期国债、地方政府专项债等政府投资项目支持投向，扎实开展各领域项目谋划，储备各类政府投资项目385个，总投资600亿元以上。资金需求为2024年的3倍以上。抢抓“两重”“两新”及一揽子增量政策，谋划重大支撑项目。聚焦自治区“十大产业集群”，主攻“七大战场”，围绕自治区提出的“风电加力开发行动、煤矿加速开工行动、绿矿加快投产行动、储能加快布局行动”等15项专项行动，申请纳入自治区重点项目52个，提出巴州重点项目140个，涉及油气化工、新能源新材料、矿产开发、纺织服装以及交通基础设施、农田水利、文旅提升、城市更新、民生改善等多个领域。

在行动上早落实。2月5日，巴州召开自治州高质量发展新春动员会，动员全州上下统一思想、迅速行动，以“赶早”的心态、“提速”的姿态、“追赶”的状态，奋战一季度、全力开新局。项目建设冬季不停工。120万吨乙烯二期、1100万千瓦在建新能源、和静及若羌两个抽水蓄能电站、轮台民用机场、阳霞水库等71个重大项目开展冬季施工，三峡若羌6×66万千瓦火电、创源石油、东辰及神新煤矿、华美胜地酒店等17个项目春节期间不停工。续建项目快复工。聚焦用工和物资保障、融资等核心问题，建立台账，主动协调解决问题，力争2月份续建项目提前复工、应复尽复，3月20日前346个续建项目全部复工。新建项目早开工。对计划新开工的89个项目，督促各县市加快规划选址、用地、环评、能评、施工图审查等前期手续办理，为项目如期开工打好基础。