附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：自治区预算内投资

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

项目负责人（签章）：张永亮

填报时间：2026年03月23日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，按照自治区党委经济工作会议精神和政府工作报告要求，重点聚焦事关全区经济社会发展的重大项目前期、重点规划编制和重大工程建设，加大关键领域和薄弱环节有效投资，安排自治区预算内基本建设投资，支持重大基础设施开展前期工作，安排重大项目前期费、自治区规划编制及相关课题研究费。保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。

2.主要内容及实施情况

主要内容：贯彻落实自治区党委、人民政府安排部署，一是支持开展前瞻性课题研究和规划编制工作，为自治区贯彻新发展理念、推进高质量发展提供决策支撑；二是支持事关自治区长远发展的水利、交通等项目加快前期工作；三是支持各地（州、市）重点项目前期费，系统谋划推进各地重大基础设施、公共服务、保障和改善民生等领域项目前期工作；四是支持我区基础设施、社会事业等关键领域和薄弱环节重点工程稳步提升，通过相关项目建成和投入使用，充分发挥政府投资的引导带动作用，促进基层民生改善，加快重点领域和重大项目建设，助推我区经济社会健康发展。

实施情况：2025年经我委分解下达自治区预算内投资（前期费）15.5亿元，共支持水利、交通等重大基础设施建设、改善民生等项目，以及重点项目前期工作、重要规划编制和课题研究共229个，特别是遴选支持了一批撬动社会投资能力较强的项目，充分发挥政府投资的引导带动作用，促进了基层民生改善，加强基础和薄弱环节建设，加快重点领域和重大项目建设，推动了我区经济健康发展。

3.资金投入和使用情况

2025年自治区预算内投资（含前期费）资金155000万元。其中：自治区预算内基本建设投资共安排70690万元；自治区预算内前期费共安排84310万元。截至2025年12月31日，实际执行155000万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

围绕国家“十四五”支持新疆经济社会发展重大项目实施方案、自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要确定的重点领域、重点任务，按照前期费大于等于40%、投资项目小于等于60%下达比例给予支持。积极开展规划编制和课题研究，完成项目前期工作，推进重点项目建设，为推进我区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，促进经济持续健康发展。通过相关项目建成和投入使用，保障和改善民生，进一步完善基础设施，改善当地生态环境，提升公共服务能力。

2.阶段性目标

  项目前期准备阶段：2025年1月1日至31日，明确自治区预算内投资规模、支持范围，做好项目储备。

项目实施阶段：2月1日至3月31日，下达第一批自治区预算内投资；4月1日至6月30日，下达第二批自治区预算内投资，累计下达投资超50000万元；10月30日前，累计下达投资超90000万元；11月30日前，预算内执行率达到100%。

项目验收阶段：12月1日至31日，收集预算内执行情况材料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2025年自治区预算内投资和前期费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益，进一步优化自治区预算内投资安排管理。

2.绩效评价对象

本次绩效评价以2025年自治区预算内投资（含前期费）项目所对应的预算资金支出为对象，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3.绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、过程、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价方法

本次评价采用比较法和综合分析法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

综合分析法：通过整理本项目相关资料和数据，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

4.绩效评价标准

自治区预算内基本建设投资和前期费评价标准采用计划标准，即按照自治区预算内投资计划下达时确定的预期绩效目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比,发现差异并达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

宋强任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张婷任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行数据调度。

张萍萍任评价组成员，绩效评价工作职责为对项目数据进行处理、分析。

谭怡然任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2025年自治区预算内投资项目总体组织规范，完成了工作目标，通过相关项目建成和投入使用，促进了基层民生改善，加强了基础和薄弱环节建设，加快了重点领域和重大项目建设。

在项目决策方面，根据自治区党委、人民政府安排部署，安排自治区预算内投资（含前期费）项目，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目管理方面，2025年本项目预算安排155000万元，实际支出155000万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：共支持229个项目。

项目效益方面：充分发挥了政府投资的引导带动作用，促进了基层民生改善，加强了基础和薄弱环节建设，加快了重点领域和重大项目建设，推动了我区经济健康发展。

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分95分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出35分、项目效益20分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：本项目立项符合国家法律法规，符合自治区党委、人民政府安排部署及自治区“十四五”相关规划，符合自治区发展改革委职责范围，符合《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》，旨在支持市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，立项依据充分，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据决策依据编制工作计划和经费预算，经集体决策、提交委党组会议研究确定最终投资下达方案，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）绩效目标合理性：绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，10个三级指标，8个定量指标，量化率80%，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，资金到位率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：经费使用符合《基本建设财务管理规定》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》及发改委项目管理内控制度等相关管理制度，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（5）制度执行有效性：项目执行严格遵守《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办法》《自治区预算内前期费管理办法》及发改委投资项目管理内控制度，但部分项目资料不齐全，归档不及时，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为40分，实际得分35分，得分率为87.5%。

（1）对于“产出数量”

安排前期费项目覆盖地州数14，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

安排基建投资项目覆盖地州12，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目均已下达的建设内容建设，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

当年完工项目工程质量合格率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

截至2025年12月31日，根据各地、有关部门汇总数据，项目投资计划完成率70%，未达到超出80%的年度绩效目标任务，根据评分标准，该指标得2分。

截至2025年12月31日，根据各地、有关部门汇总数据，资金拨付率56%，未达到60%的年度绩效目标任务，根据评分标准，该指标得3分。

合计得15分。

（3）对于“产出时效”：

无此项指标。

（4）对于“产出成本”：

安排前期费84310万元，前期费下达比例为54.4%。符合预计绩效目标：前期费下达比例大于等于40%绩效目标。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

安排基建投资70690万元,基建投资下达比例为45.6%。符合预计绩效目标：基建投资下达比例小于等于60%绩效目标。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

对于“经济效益指标”：

补齐了当地短板和弱项，增强了可持续发展能力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。

对于“社会效益指标”：

有效促进基层民生改善、社会和谐稳定，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。

对于“可持续影响指标”：

有效提升公共服务，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

实施效益指标合计得20分。

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加大基础设施、民生等领域补短板力度，发挥投资对经济增长的关键作用，确保经济平稳健康发展。二是是做好规划项目有序接力，规划编制和项目前期是推动项目建设的前期基础，规划研究和项目前期工作越深入，争取国家项目资金支持越主动。我委适当安排前期工作经费和重点规划课题研究，有利于做好自治区各行业政策、规划顶层设计，实现地方规划与国家规划的有序衔接，促进投资有效增长。

（二）存在问题及原因分析

目前自治区本级及各地州县市建设项目多、任务重，由于我区经济发展相对滞后，各级财政资金十分紧张，可用于基础设施建设的资金极为有限，建设资金需求量非常大，而自治区预算内投资规模又十分有限，远远不能满足实际需求，还需要自治区财政进一步加大投入力度。

六、有关建议

1.根据自治区财力状况逐步增加自治区预算内投资规模，以发挥投资的引导带动作用，争取国家更多补助资金，带动相关领域项目建设，推动自治区经济社会高质量发展。

2.加强绩效管理重视程度，定期组织绩效管理培训。

3.及时下拨资金，履行主管部门监管职能，不断提高资金的使用绩效,对跨年度实施项目资金当年未支出完毕的，可以结转到第二年使用，确保项目顺利推进建设。

4.各项目单位严格执行项目调度和档案管理制度，每月将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据报送我委对口处室，并做好项目审批、施工、采购、财务账目、合同签订等各环节文件归档整理。

七、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。